Tareas de trazabilidad Servientrega en Jira

5 de octubre de 2026 · Iker Rivera

Resumen

En Jira hay 78 tareas de trazabilidad Servientrega, todas finalizadas: 72 dentro de la épica SERVITEL-5484 TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA (73 story points, en curso) y 6 relacionadas fuera de ella.

| Sprint | Tareas de la épica | Tareas relacionadas |
| --- | --- | --- |
| Sprint 23 | 47 | 1 |
| Sprint 24 | 8 | 2 |
| Sprint 25 | 17 | 3 |
| Total | 72 | 6 |

Criterio: hijas de SERVITEL-5484, más las tareas cuyo texto dice "trazabilidad" junto con Servientrega, scraper, captcha o Vapi. Las tareas con varios sprints se cuentan en el último. Se excluyeron las de Cotizador y Tipificador Servientrega, que no son de trazabilidad.

Tareas de la épica TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA

Las 72 tareas están finalizadas y asignadas a iker rivera, del 4 de septiembre al 2 de octubre de 2026; la más reciente va primero.

| Clave | Tarea | Sprint | Cerrada | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVITEL-5960 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Verificar API, CLI, menú y Docker tras la reorganización de scrapers | 25 | 2026-10-02 | 1 |
| SERVITEL-5959 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Separar los endpoints por sitio y poner el nombre del sitio en las rutas de la API - orchestrator_api | 25 | 2026-10-02 | 1 |
| SERVITEL-5958 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Reorganizar el código en núcleo compartido y scrapers por sitio para sumar nuevas páginas - nucleo/ + scrapers/servientrega/ | 25 | 2026-10-02 | 1 |
| SERVITEL-5940 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Elaborar formato de pruebas para registrar la validación del proyecto | 25 | 2026-10-01 | 1 |
| SERVITEL-5939 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Elaborar formato de configuración de entorno para replicar la instalación del proyecto | 25 | 2026-10-01 | 1 |
| SERVITEL-5938 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Elaborar documento de base de datos describiendo la estructura de datos del proyecto | 25 | 2026-10-01 | 1 |
| SERVITEL-5937 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Elaborar documento de levantamiento de información para definir el alcance del proyecto | 25 | 2026-10-01 | 1 |
| SERVITEL-5936 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Documentar el proyecto con historial de cambios, README actualizado y memoria local - CAMBIOS.md / README.md | 25 | 2026-10-01 | 1 |
| SERVITEL-5935 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Agilizar el menú de operación: levantar sin reconstruir y usar datos de prueba - menu.sh | 25 | 2026-10-01 | 1 |
| SERVITEL-5891 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Diseñar la base de datos para almacenar la información de trazabilidad | 25 | 2026-09-30 | 1 |
| SERVITEL-5890 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Levantar requerimientos para definir el alcance funcional del proyecto - documento de requerimientos | 25 | 2026-09-30 | 1 |
| SERVITEL-5889 | TRAZABILIDAD/SERVIENTREGA - Crear cronograma del proyecto para planificar fases y entregas | 25 | 2026-09-30 | 1 |
| SERVITEL-5798 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - creación de seguimiento por logs | 24, 25 | 2026-09-28 | 1 |
| SERVITEL-5797 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - crear menu de consola - opciones de revisión de logs | 24, 25 | 2026-09-28 | 1 |
| SERVITEL-5796 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - crear menu de consola - opciones de estado del sistema | 24, 25 | 2026-09-28 | 1 |
| SERVITEL-5795 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - crear menu de consola - opciones de levantamiento | 24, 25 | 2026-09-28 | 1 |
| SERVITEL-5794 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - crear menu de consola - opciones de ejecución | 24, 25 | 2026-09-28 | 1 |
| SERVITEL-5703 | DESARROLLO - pruebas funcionales del portainer con el proyecto de trazabilidad | 24 | 2026-09-23 | 1 |
| SERVITEL-5669 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - subida de proyecto al portainer | 24 | 2026-09-22 | 1 |
| SERVITEL-5642 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - corrección de flujo de tareas | 24 | 2026-09-21 | 1 |
| SERVITEL-5641 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - creación de flujo para tareas | 24 | 2026-09-21 | 1 |
| SERVITEL-5640 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - configuración de end-point para tareas | 24 | 2026-09-21 | 1 |
| SERVITEL-5638 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - actualización de versiones | 24 | 2026-09-21 | 1 |
| SERVITEL-5634 | PAQUETERIA SERVIENTREGA - configuración de nuevo flujo | 24 | 2026-09-21 | 1 |
| SERVITEL-5516 | PAQUETERIA SERVIAYUDA- actualización de logs para seguimiento activo desde el servidor | 23, 24 | 2026-09-14 | 1 |
| SERVITEL-5483 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Ejecutar prueba comparativa previa al barrido completo optimizado | 23 | 2026-09-10 | 1 |
| SERVITEL-5482 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Evaluar estrategias para repartir la carga entrante | 23 | 2026-09-10 | 1 |
| SERVITEL-5458 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Ajuste del tope de concurrencia | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5452 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Espaciado del arranque entre sesiones concurrentes | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5451 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Proyección de capacidad mínima de servidor para 100 solicitudes | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5450 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Reducción de telemetría y caché en el navegador headless | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5449 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Barrido de concurrencia de 2 a 50 llamadas simultáneas | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5448 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Medición base de consumo | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5446 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Proyección de capacidad de servidor para 100 usuarios simultáneos | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5445 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Reorganización de la documentación del proyecto | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5444 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Limpieza de dependencias y código heredado | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5443 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Medición de consumo de memoria por sesión concurrente | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5442 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Pruebas de carga y validación de concurrencia real | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5441 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Corrección de fallo al consultar guías sin movimientos | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5440 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Reducción de consumo de memoria en navegación sin interfaz | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5439 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Migración de la API a un grid sin interfaz | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5438 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Separación de navegador visual y headless para soportar concurrencia | 23 | 2026-09-09 | 1 |
| SERVITEL-5388 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - corrección de toma de registro de guia sin registros | 23 | 2026-09-07 | 1 |
| SERVITEL-5387 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - optimizar de runs scraping | 23 | 2026-09-07 | 1 |
| SERVITEL-5386 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - corrección de bugs y duplicados de codigo | 23 | 2026-09-07 | 1 |
| SERVITEL-5385 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - creación y cargue del proyecto a github | 23 | 2026-09-07 | 1 |
| SERVITEL-5384 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - segmentación de trabajo (consumo visual de webscraping - consumo sin visual con soporte multiple de llamdas ) | 23 | 2026-09-07 | 1 |
| SERVITEL-5383 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - actualización de archivos de memeoria | 23 | 2026-09-07 | 1 |
| SERVITEL-5382 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - depuración del proyecto | 23 | 2026-09-07 | 2 |
| SERVITEL-5370 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - actualización de archivos de memoria | 23 | 2026-09-07 | 1 |
| SERVITEL-5363 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - filtro para verificación de identidad edel usuario | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5362 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - configurar depurar datos innecesarios de la consulta de guía | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5361 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - api para extraer datos de remitente y destinatario de una guía | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5360 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - configurar para permitir elegir entre historial completo o solo el último movimiento en un mismo end point | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5359 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - agregar filtrar solo el movimiento más reciente | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5358 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - configurar cierre automático del navegador al finalizar la consulta | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5357 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - configurara end point para extraer el historial completo de movimientos de una guía | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5327 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Corregir permisos de la base de datos local | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5326 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Cargar registros base de imágenes de verificación | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5325 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Resolver automáticamente el paso de verificación por imagen | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5324 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Corregir validación errónea de éxito del login | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5323 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Habilitar ejecución del flujo completo desde el servicio API para sacar datos | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5322 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Actualizar documentación del proyecto | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5305 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Agregar pruebas para la validación de la llave de acceso a la API | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5304 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Crear el endpoint para disparar el scraping y guardar el resultado | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5303 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Configurar la URL real y las credenciales del sitio a scrapear | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5302 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - creación de db para login de seguridad | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5301 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - correcion de contenedor para no chocar con otros proyectos | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5300 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Proteger los endpoints de la API con llave de acceso | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5299 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Crear la prueba automatizada de inicio de sesión | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5298 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - Centralizar la configuración del sitio a través de variables de entorno | 23 | 2026-09-04 | 1 |
| SERVITEL-5291 | PAQUETERIA SERVIAYUDA - parametrizacion de contenedor | 23 | 2026-09-04 | 1 |